舟山海警局罚没船舶竞买协议

竞拍人（甲方）：舟山易舸船舶拍卖有限公司

竞买人（乙方）：                          证件号码：

联系电话：                               联系地址：

根据《中华人民共和国拍卖法》等有关法律、法规及《舟山海警局罚没船舶拆解须知》,坚持“公开、公平、公正”的原则,经甲乙双方协商,就乙方参加甲方于2020年01月17日上午09至10时在拍船网（www.shipbid.net）举行的罚没船舶竞拍事宜,自愿达成如下协议,双方须共同遵守。

一、竞拍标的物、起拍价:

罚没船舶(须报废拆解处置)共计8艘，参见《船舶评估明细表》清单，具体有关数据、品质等以实际为准，整体捆绑竞拍，起拍价人民币220万元，保证金人民币50万元。

- 竞拍方式:采用增价竞拍，设保留价，最高应价达到或超过保留价者成交。

三、应付款项及付款方式:

1.保证金:乙方须于2020年 01月16日下午16时前向甲方缴纳参拍保证金50万元(账户名：舟山易舸船舶拍卖有限公司，开户行：工商银行舟山分行营业部，账号：1206020119200768341，以到帐时间为准), 报名需提供营业执照、法人身份证和资格证明等资料，委托办理的另需提供委托授权书，受托人身份证（上述材料需要加盖公章）。未中拍者2个工作日内退还保证金(不计息)。如竞拍成功,竟买人报名时缴纳的保证金自动转为拆解保证金。因本标的物的特殊性,拆解保证金须待拆解完成后,经舟山海警局(以下称监管方或委托方)核验并书面同意后无息退还。

2、竞拍成交款:竞拍成交后乙方成为买受人,须于2020年01月19日下午16时前向甲方一次性付清竞拍成交款和竞拍佣金（与缴纳保证金账户相同）。

3、竞拍佣金：须于2020年01月19日下午16时前向甲方付清竞拍佣金，竞拍佣金采用累进递减方式计算（按佣金总额的50%收取）：即竞拍成交价在200万元以下部分（含200万）按5%收取佣金，200万元至1000万元部分按3%收取佣金。

4、其他费用:船舶的离泊转移、运输、拆解以及监管等费用需买受人承担，此次竞拍标的物(因依法罚没)无进项税抵扣发票，一切税、费均由买受人自行负担。

四、款项转付：甲方在收到《罚没船舶拆解完毕验收表》后的5个工作日内将买受人支付的成交款全额转付给委托方。

五、罚没船舶拆解须知（根据《舟山海警局罚没船舶拆解须知》）

1、船舶拆解点。罚没船舶经竞拍后，买受人可自行选择浙江省范围内的船舶拆解点，同时将拆解点营业执照复印件的资质证明提交舟山海警局备案，船舶拆解点应具备下列基本条件：（1）具有相应的船舶报废拆解资质；（2）清污、回收物资处理等符合有关规范；（3）具备视频监控设备及2名监督人员日常食宿条件，所需费用由买受人承担。

2、船舶交付。接到舟山海警局出具的《罚没船舶交付拆解通知书》后，买受人应及时做好船舶维修、聘请船员等准备工作，必须在规定时间内把待拆解船舶送达拆解点，期间产生所有费用由买受人自行承担。

3、船舶勘验。待拆解船舶送达拆解点后，舟山海警局指派2名以上人员对待拆解船舶实施勘验，勘验人员根据勘验情况填写《罚没船舶拆解前勘验证明书》，并将情况告知买受人。若待拆解船舶与原船不符，将追究买受人相关法律责任。若勘验结论为“与原船相符”，并经舟山海警局指派的监督人员同意后，方可开始拆解船舶。未经同意，不得随意提前拆解船舶。

4、船舶拆解。舟山海警局指派2名以上监督人员到船舶拆解点进行现场监督。在船舶拆解前，监督人员要在待拆船舶明显部位用手写体刷写船名号或编号以做标记。船舶拆解时，船壳、甲板及上层建筑须切割成块状，如按焊接纹理进行拆解的，拆解后的船体各部分，均需做再次分块处理，确保拆卸分块无法重新组装。船体骨架（包含龙骨、旁龙骨、肋骨、龙筋）切割大小不超过3米×2米×1米，且必须将主龙骨捣至变形，确保骨架无法再拼装焊接，由现场监督人员认可后方可达标。若竞拍标的物中船舶数量较多时，可采取分批次拆解的方式，即4艘船为一个批次。第一批次船舶拆解完毕验收合格后，再对下一批次的船舶进行拆解。罚没船舶拆解所产生的费用全部由买受人承担。

5、拆解验收。船舶拆解、清污完毕后，由现场监督人员确认后出具《罚没船舶拆解完毕验收表》，由买受人、拆解点负责人、现场监督员签名共同确认。

五、温馨提示与特别说明

1、因本标的物为“罚没船舶”,故买受人在拆解船舶时,必须严格按照委托方《舟山海警局罚没船舶拆解须知》条款履行；必须无条件接受监管方全程、实时监管，否则一切法律责任与经济损失均由买受人自负。

2、乙方需在竞拍预展期间对各艘船的实际情况进行实地充分勘察(包括船的体量,材质、设备），全面了解船舶转移、拆解和运输等费用和要求，并按照《舟山海警局罚没船舶拆解须知》执行。参加竞拍即视为对本拍卖标的物的实际情况等都已全部了解并认可。

3、甲方对本次竞拍的标的物(以实际现状为准)瑕疵不予担保，仅对竞拍的程序、竞价过程中作公开、公正、公平的最终价格确认。

4、乙方在竞价时一定要严肃、认真地进行应价或报价,一经加价或应价不得反悔,否则将承担经济法律责任。

5、随船的燃润料包含在本次竞拍标的内。

六、违约责任

1、甲方及工作人员不得参与竞拍,否则本标的竞拍无效,并依《合同法》作违约处罚。

2、竞拍成交后,乙方必须当天以电邮或传真形式对竞拍成交信息进行确认，并在竞拍成交后的2个工作日内与甲方签订《竞拍成交确认书》。在2020年01月19日下午16时前向甲方一次性付清竞拍成交款及竞拍佣金，造成违约的,原缴纳的保证金不予退还。如委托方同意对该成交的标的物再行竞拍的,乙方不得参与，重新竞拍的成交价低于原竞拍的成交价所造成的差价(包括一切费用、损失及原竞拍成交的佣金)由乙方承担,直至追究法律责任。

3竞拍成交后,买受人必须按委托方要求在2020年 2 月 3 日（正月初十）前完成提船，2020年 4 月 20  日完成拆解、清污等工作，若未及时提船或未按照《舟山海警局罚没船舶拆解须知》进行拆解的，逾期需支付600元/天/艘的停泊费和支付委托方(即监管方）2000元/天的违约金，并承担相关的法律责任。

七、其他事宜

1、乙方通过拍船网参与竞拍,如企业法人不能亲自参与竞拍，可委托他人代为竞拍，但必须上传授权委托书（自然人不能委托）。

2、乙方在竞拍期间应遵守《拍卖法》相关规则，不能采取串通、操纵、垄断等违法行为,一经发现,甲方有权单方取消乙方的竞拍资格并追究有关责任。

3、竞拍资料如有修正或补充,甲方应在竞拍前采用书面、电话或微信等方式通知乙方。一旦乙方应价,均视为已接受此修正或补充说明。

4、若委托方在竞拍前因正当理由将竞拍的标的收回,则本标的(或本次竞拍)竞拍不成立,因此对竞买人造成经济损失的,由竞买人自负。

八、纠纷解决:

本协议一式两份,双方各执一份为凭,自甲乙双方签字盖章后生效。未尽事宜,双方另行协商签补充协议,协商不成的，应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方签章：舟山易舸船舶拍卖有限公司          乙方签章：

签订日期：   年  月    日